Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра информатики

Отчет по лабораторной работе №1

Планирование тестовых испытаний

Вариант 1

Студент: гр. 853501

Труханович Максим

Руководитель: Позняк В. В.

Минск 2021

Суть и основные цели проекта

Калькулятор с дизайном, аналогичным стандартному калькулятору Windows и *высокой скоростью вычислений*, выполняющий операции: деления, умножения, сложения, *и построения графика*. Также с возможностью сохранить полученный результат и одновременно оперировать в нескольких окнах.

Вопросы

- Для каких конкретно версий ОС Windows будет использоваться приложение?

- Какую цель будет преследовать кнопка *Начать* внутри приложения, кроме визуального?

- О каком сроке и объёме хранения идёт речь при сохранении результатов вычисления?

- Что подразумевается под несколькими языками, когда *классический* калькулятор не обладает словами или специфическими символами, присущими конкретному языку?

- При запуске нескольких приложений, с какого из них будут сохраняться данные?

- *Максимально высокая скорость вычисление* не несёт в себе численный или объективный показатель, о каких конкретных значениях мы говорим?

- Построение графиков выходит за рамки *стандартного калькулятора*. Данный функционал стоит убрать или изменить вектор проекта?

- Пользователь должен будет вручную сохранять свой результат или по окончанию каждого вычисления расчёты будут записываться?

Требования, подвергаемые тестированию

T-3. smoke test

T-4. smoke test

T-6. smoke test

T-8. smoke test

T-9. critical path test

T-10. smoke test

T-11. smoke test

T-12. smoke test

Требования, не подвергаемые тестированию

T-1.   Приложение изначально разрабатывается под определённые версии OC Windows.

T-2. При разработке будут использоваться компоненты Windows, что приведёт к нативности.

T-5.	Входе обсуждения было принято убрать данное условие.

T-7.	Входе обсуждения было принято убрать данное условие.

Тестовая стратегия

Все виды тестов будут проводиться вручную по методу черного ящика.

Критерии качества

- Приёмочные критерии: успешное прохождение 95% тест-кейсов уровня дымового тестирования при условии устранения 100% дефектов критической и высокой важности (см. метрику «Общее устранение дефектов»). Итоговое покрытие требований тест-кейсами (см. метрику «Покрытие требований тест-кейсами») должно составлять не менее 80%.

- Критерии начала тестирования: определяется тестировщиком.

- Критерии приостановки тестирования: тестирование может быть приостановлено в случае, если при выполнении не менее 25% запланированных тест-кейсов более 50% из них завершились обнаружением дефекта (см. метрику «Стоп-фактор»).

- Критерии возобновления тестирования: исправление более 50% обнаруженных на предыдущей итерации дефектов (см. метрику «Текущее устранение дефектов»).

- Критерии завершения тестирования: выполнение более 80% запланированных на итерацию тест-кейсов (см. метрику «Выполнение тест-кейсов»).

Ресурсы

Аппаратные ресурсы: ноутбук Asus (i7-10870U 2.21GHz, 16GB RAM, 64-bit).

Программные ресурсы: ОС Windows 10, OC Windows  XP, Microsoft 
Atom/ Visual Studio Code.

Человеческие ресурсы: 1 студент.

Роль на проекте: Всевозможная.

Временные ресурсы: 72 часа.

Расписание

- 19.09-20.09 – планирование тестовых испытаний;

- 30.09-01.10 – анализ требований, формулировка вопросов к заказчику;

- 09.10-10.10 – доработка требований;

- 19.10-20.10 – формирование чек-листов;

- 6.11-5.11 – создание тест-кейсов;

- 19.11-20.11 – поиск и документирование дефектов;

- 09.12-10.12 – отчетность о результатах тестирования.

Роли и ответственность

Все роли и ответственности лежат на одном единственном сотруднике.

Оценка рисков

- Персонал: заменим в случае привлечении работников из сторонних фирм.

- Время: критическим сроком сдачи проекта является день начала экзамена, который на данный момент не известен.

- Иные риски: существует риск пропажи клиента из-за чего риск времени может измениться.

Документация

- Требования. Ответственный — разработчик-тестировщик, дата готовности 10.12.

- Создание чек-листов. Ответственный — разработчик-тестировщик, дата готовности 20.10.

- Тест-кейсы и отчёты о дефектах. Ответственный — разработчик-тестировщик, период создания 11.10–20.11.

- Отчёт о результатах тестирования. Ответственный — разработчик-тестировщик, дата готовности 10.12.

Метрики

- Метрики для самого приложения: так как данная программа (калькулятор) позволяет производить простые действия и строить графики, то необходима примерно следующая мощность: максимальное  число – 9999999999999, любая операция с любым числом должна занимать не более 0.1 секунды

- Успешное прохождение тест-кейсов:

- Общее устранение дефектов

- Текущее устранение дефектов

- Стоп-фактор

- Выполнение тест-кейсов

- Покрытие требований тест-кейсами

Приложение A. Требования к разрабатываемому приложению

- Приложение должно работать под всеми версиями ОС Windows.

- Приложение должно быть максимально похоже на стандартный калькулятор Windows за исключением некоторых особенностей.

- Несколько приложений должны иметь возможность работать одновременно.

- При запуске приложения должно отображаться окно со стандартными для калькулятора кнопками и полем ввода и отображения данных.

- Для начала вычислений пользователь должен нажать кнопку "Начать". (Отменено)

- Приложение должно позволять легко сохранять вычисления в выбранном пользователем формате.

- Опционально предусматривается поддержка нескольких языков. (Отменено)

- Приложение должно позволять выполнять вычисления сразу же после запуска.

- Скорость вычислений должна быть максимально высокой.

- Приложение должно позволять выполнять следующие операции: сложение, умножение, вычитание и деление чисел.

- Приложение должно позволять строит графики простых функций.

- Приложение должно запрашивать подтверждение ("Результат не сохранён. Выйти?") в случае, если пользователь не сохранил результаты работы.